График отключений на апрель 2017 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| РПЖ-17 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.04.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-10кВ ф.3 ПС Совхозная | Текущий ремонт электрооборудования | 03.04.17. | 8:00-17:00 |
| РПЖ-17 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-24/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.17. | 8:00-17:00 |
| ПС "Галина" ОРУ-35 кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная - Нижневартовская -1" | Текущий ремонт электрооборудования | 03.04.17 03-04.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-234/з РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 03.04.17 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Галина" КРУН-10кВ I с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-253/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-3/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| РПЖ-1а РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.04.17 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-1а РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.17 | 9:00 – 16:00 |
| ПС-"Галина" ОРУ-35кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная - Нижневартовская -2" | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.17 05-06.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-71/з(210) РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.17 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Галина" КРУН-10кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-250/з РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-8/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 05.04.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-64/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-64/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-15/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-15/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-4/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-4/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 06.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-5/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 07.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ПС-"Тепловая" ОРУ-35кВ 1 с.ш. с откл.ВЛ-35 кВ ф.5 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.04.17 10-11.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-115/з (376) РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 10.04.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-13/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| п/ст.Котел. РУ-35/10кВ. 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.17 | 9:00 – 16:00 |
| п/ст.Котел. РУ-35/10кВ. 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.04.17 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-59/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.04.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-60/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 10.04.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-59/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.17. | 8:00-17:00 |
| ПС-"Тепловая" КРУН-10кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-203/з (107) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 11.04.17 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Тепловая" ОРУ-35кВ 2 с.ш. с откл. ВЛ-35 кВ ф.6 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.04.17 12-13.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-255/з (582А) РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 12.04.17 | 08-30-16-30 |
| ПС-"Тепловая" КРУН-10кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 13.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-362/з РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 13.04.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-6/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-6/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 13.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-7/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-43/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 12.04.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-22/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 13.04.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-76/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-116/з (378) РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 14.04.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-12 РУ-6кВ 1 с.ш., Т-1 с откл. Ф.19 ПС-"Нижневартовская" | Текущий ремонт электрооборудования | 17.04.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-12 РУ-0,4кВ 1 с.ш., | Текущий ремонт электрооборудования | 18.04.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-31/х РУ-10/0,4кВ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 17.04.17. | 8:00-17:00 |
| БКТП-77/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.04.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-7/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-7/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-16/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| п/ст. «Юбилейная» РУ-35/10кВ. 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.04.17 | 9:00 – 16:00 |
| п/ст. «Юбилейная» РУ-35/10кВ. 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.17 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-8/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-14/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-14/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-103/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.17. | 8:00-17:00 |
| БКТП-77/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.17. | 8:00-17:00 |
| РПП-12 РУ-6кВ 2 с.ш., Т-2 с откл. Ф.20 ПС-"Нижневартовская" | Текущий ремонт электрооборудования | 19.04.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-12 РУ-0,4кВ 2 с.ш., | Текущий ремонт электрооборудования | 20.04.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.4 БКТП-318/з к КТПН-353/з | Текущий ремонт электрооборудования | 21.,28.04.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-8/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 21.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/19 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-9/19 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-30/х | Текущий ремонт электрооборудования | 21.04.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.28 РПЖ-8 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.04.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.9 РПЖ-8 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.04.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-68/з (130А) | Текущий ремонт электрооборудования | 24.04.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-24/з (304) | Текущий ремонт электрооборудования | 25.04.17 | 08-30-16-30 |
| РПЖ-5 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.04.17 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-5 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.04.17 | 9:00 – 16:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ШРС-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.04.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ШРС-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.04.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ШРС-3 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.04.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-208/з (388) РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 26.04.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-370/з РУ-6/0,4 кВ, 1с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 27.04.17 | 08-30-16-30 |
| БКТП-370/з РУ-6/0,4 кВ, 2 с.ш. с откл. Ф.13 РПП-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.04.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-10б/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10б/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 27.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-13/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.04.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-13/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 28.04.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 27.04.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 28.04.17. | 8:00-17:00 |