График отключений на май 2017 год.

| Объект | Вид работ | Дата | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС "КОС" ОРУ-35 кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Восток - КОС" | Текущий ремонт электрооборудования | 02.05.17 02-03.05.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-1/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-1/4РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-10кВ ф.206 Городская-5 | Текущий ремонт электрооборудования | 02.05.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-10кВ ф.355 Городская-5 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.05.17. | 8:00-17:00 |
| ПС "КОС" КРУН-10кВ I с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 03.05.17 | 08-30-16-30 |
| ПС "КОС" ОРУ-35кВ II с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная - КОС" | Текущий ремонт электрооборудования | 04.05.17 04-05.05.17 | 08-30-16-30 |
| ПС "КОС" КРУН-10кВ II с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 05.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-24/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 04.05.17. | 8:00-17:00 |
| РПЖ-6 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 03.05.17 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-6 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 04.05.17 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-3/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-3/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-4/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-4/3РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-92/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 05.05.17. | 8:00-17:00 |
| БКТП-92/х РУ-0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 10.05.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-72/з (380) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 10.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-132/з (377) РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 10.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-202/з (128) РУ-6/0,4 кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-5/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/10РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-5/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-5/7РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| РП-СТПС РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.17. | 8:00-17:00 |
| БКТП-21/6 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 11.05.17. | 8:00-17:00 |
| РП-СТПС РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.17. | 8:00-17:00 |
| БКТП-21/6 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-6кВ ф.14 ПС "Татра" | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-236/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 12.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-289/з РУ-10/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 15.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-288/з РУ-10/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-58/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.05.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-58/х РУ-0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-8/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-8/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 15.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-9/16 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.17 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-9/16 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.17 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-16/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 16.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| РПЖ-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.16 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 18.05.16 | 9:00 – 16:00 |
| КТПН-68/з (130а) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-120/з (61) РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-398/з РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 18.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-241/з РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 КТПН-241/з | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 17.05.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-6/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 18.05.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-62/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-10/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.17 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-10/5РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 19.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| КТПН-9/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 22.05.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-55/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.17. | 8:00-17:00 |
| КТПН-10/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 24.05.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-55/х РУ-0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.05.17. | 8:00-17:00 |
| ПС "Энергонефть" ОРУ-35кВ 1 с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная - Нижневартовская-1" | Текущий ремонт электрооборудования | 22.05.17 22-23.05.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-4 РУ-0,4кВ 1 с.ш., камера Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 22.05.17 | 08-30-16-30 |
| ПС "Энергонефть" КРУН-6кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-31/з РУ-6/0,4кВ 1,2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.17 | 08-30-16-30 |
| ПС "Энергонефть" ОРУ-35кВ 2с.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Западная - Нижневартовская-2" | Текущий ремонт электрооборудования | 24.05.17 24-25.05.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-4 РУ-0,4кВ 2 с.ш., камера Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.05.17 | 08-30-16-30 |
| ПС "Энергонефть" КРУН-6кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-33/з (41) РУ 6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-24/з (304) РУ-6/0,4 кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.17 | 08-30-16-30 |
| ПЛУ-35кВ №1 с откл. ВЛ-35кВ "ОЧ-I" ф.4 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 25-26.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-11/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ Ф-5 КТПН-56/х | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.17. | 8:00-17:00 |
| РПЖ-15 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 23.05.17 | 9:00 – 16:00 |
| РПЖ-15 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 24.05.17 | 9:00 – 16:00 |
| ТП-10а/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10а/4РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 25.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 26.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-10б/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-10б/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| БКТП-109/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 29.05.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-21/х | Текущий ремонт электрооборудования | 29.05.17. | 8:00-17:00 |
| БКТП-109/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17. | 8:00-17:00 |
| ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-21/х | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Техническое обслуживание электрооборудования | 30.05.17. | 8:00-17:00 |
| РПП-4 РУ-6кВ 2 с.ш., | Текущий ремонт электрооборудования | 29.05.17 | 08-30-16-30 |
| ПЛУ-35кВ №2 с откл. ВЛ-35кВ "ОЧ-2" ф.3 ГПП-7 | Текущий ремонт электрооборудования | 29-31.05.17 | 08-30-16-30 |
| РПП-4 РУ-6кВ 1 с.ш., | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17 | 08-30-16-30 |
| ВЛ-6кВ ф.13 РПП-4 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-164/з (175) РУ 6/0,4кВ | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17 | 08-30-16-30 |
| КТПН-202/з (128) РУ-6/0,4 кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.17 | 08-30-16-30 |
| ТП-12/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-12/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17 | 9:00 – 11:00 |
| ТП-16/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 30.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ТП-16/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.17 | 9:00 – 12:00 |
| ТП-16/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.17 | 13:00 – 16:00 |
| ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-21/х | Текущий ремонт электрооборудования | 31.05.17. | 8:00-17:00 |
| ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудования | 31.05.17. | 8:00-17:00 |